Phần 1 - Rà kế hoạch Sprint Review

| Mã | Phù hợp / Chưa phù hợp | Quy tắc làm căn cứ | Cách sửa ngắn gọn |
| --- | --- | --- | --- |
| K-01 | Phù hợp | QT1 | Giữ nguyên: Product Owner nhắc lại Sprint Goal để định hướng trọng tâm buổi review. |
| K-02 | Chưa phù hợp | QT1 | Sửa: Thay vì báo cáo tiến độ, giải thích lý do hay quỹ thời gian bận rộn, Developers cùng minh họa trực tiếp các tính năng đã hoàn thành. |
| K-03 | Chưa phù hợp | QT2 | Sửa: Chỉ chiếu và demo các PBI đạt chuẩn Done (PBI-41). • User Journey demo PBI-41: Khách hàng hoặc nhân viên cửa hàng truy cập website -> Nhập mã đơn hàng -> Hệ thống hiển thị chính xác trạng thái xử lý đơn hàng từ môi trường thử nghiệm. • Đối với các phần chưa Done (PBI-42, PBI-44), thông báo minh bạch bằng số liệu lỗi còn tồn đọng thay vì giới thiệu chung chung là Increment. |
| K-04 | Chưa phù hợp | QT1, QT3, QT4 | Sửa: Chuyển từ việc "Chủ cửa hàng nghiệm thu toàn bộ" sang buổi trao đổi hai chiều. • Câu hỏi mở dành cho Stakeholders: "Anh/chị đánh giá như thế nào về tính năng tra cứu đơn hàng trên website vừa được trải nghiệm, và có góp ý gì để cải thiện trải nghiệm sử dụng không?" • Cách ghi nhận Feedback: Toàn bộ ý kiến được ghi nhận vào Product Backlog để Product Owner xem xét ưu tiên cho các Sprint sau, không tự động cam kết làm ngay trong Sprint kế tiếp. |

Phần 2 - Trạng thái PBI

| PBI | Done / Chưa Done | Câu thông báo trong Sprint Review |
| --- | --- | --- |
| PBI-41 | Done | "PBI-41 (Tra cứu trạng thái đơn trên website) đã hoàn thành, chạy tốt trên môi trường thử nghiệm với 60/60 kiểm thử chính đạt và không còn lỗi nghiêm trọng cao." |
| PBI-42 | Chưa Done | "PBI-42 (Tra cứu trạng thái đơn từ mạng xã hội) chưa được xem là Done vì đã tích hợp nhưng vẫn còn 8 ca kiểm thử lỗi dịch vụ đơn hàng chưa đạt." |
| PBI-44 | Chưa Done | "PBI-44 (Nhận diện khiếu nại nghiêm trọng) chưa được xem là Done vì vẫn còn 6/80 ca bị phân loại sai và còn tồn đọng 01 lỗi mức nghiêm trọng cao." |

Phần 3 - Xử lý tình huống

- Về việc giấu dữ liệu (6 ca phân loại sai của PBI-44): Tuyệt đối không được giấu dữ liệu; minh bạch kết quả thực tế là nền tảng của Agile để Scrum Team cùng Stakeholders đánh giá chính xác tình hình sản phẩm.

- Về việc hứa hẹn với Chủ cửa hàng: Feedback này sẽ được ghi nhận và xem xét đưa vào Product Backlog để sắp xếp độ ưu tiên, chứ không tự động trở thành cam kết thực hiện ngay lập tức trong Sprint sau.

- Về việc mời Trưởng nhóm CSKH: Cần phải mời Trưởng nhóm CSKH tham dự buổi Sprint Review vì họ có góc nhìn liên quan là muốn chuyển hội thoại cho nhân viên sớm khi AI không chắc chắn, giúp đội ngũ nắm bắt chính xác nhu cầu vận hành thực tế.